ZANI — ПОРЦИОННЫЙ ТЕХПЛАН ДЛЯ CODEX

Анализ текущего проекта + план подготовки пилота и первой боевой версии

КЛЮЧЕВОЕ ПРАВИЛО: ZANI Core НЕ делает генератор лендингов. Лендинги делаются снаружи через Codex/агентов/шаблоны. ZANI Core принимает лид, создаёт/активирует кабинет, CRM Light, уведомления и источники данных.

| ⚪ Уже есть / foundation | ⚫ Сделать до пилота | 🔴 После пилота / масштабирование |
| --- | --- | --- |

# 1. Краткий вывод по текущему Zani(3).zip

Проект уже имеет сильный multi-tenant SaaS foundation: backend на Django/DRF, frontend на React/Vite, роли, CRM, лиды, клиенты, задачи, календарь, public lead forms, notifications, integrations foundation, AI core, onboarding, billing/entitlements foundation, analytics и platform admin foundation. Но к пилоту нужно не расширять фичи, а собрать один рабочий end-to-end сценарий:

лендинг, созданный снаружи → заявка → ZANI → CRM Light → уведомление → кабинет владельца → подключение источников данных → первые понятные выводы

| Блок | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Core / SaaS foundation | ⚪ | сильная база: apps, settings, urls, multi-tenant, roles, audit, health/readiness |
| Lead capture / public forms | ⚪/⚫ | модели и API есть, но нужно проверить end-to-end с внешним лендингом и уведомлениями |
| CRM Light | ⚪/⚫ | лиды, клиенты, задачи, сделки, календарь есть; нужно упростить pilot UX |
| Onboarding | ⚪/⚫ | есть шаблоны/статусы/demo-data; нужно сделать activation screen после лендинга |
| Notifications | ⚪/⚫ | модель есть; нужно гарантировать триггеры новая заявка/задача/просрочка |
| Integrations | ⚪/⚫ | connector architecture есть; реальные провайдеры вводить аккуратно |
| AI | ⚪/⚫ | foundation есть; на пилот только безопасный assistant/test mode |
| Marketplace / repricing | 🔴 | после пилота; не обещать как готовое |
| Bonus / loyalty | 🔴 | после пилота; сейчас максимум teaser |
| Landing generator inside ZANI | НЕ ДЕЛАТЬ | запрещено до пилота; лендинги создаются внешним Codex/agent pipeline |

# 2. Главный риск, который нельзя повторить

• Нельзя запускать клиента в пустой кабинет после лендинга. Новый лендинг без рекламы может не дать ни одной заявки, поэтому ZANI должен сразу вести владельца к подключению данных: WhatsApp/Telegram/Instagram, сотрудники, услуги, продажи, Excel/CSV, 1С export, МойСклад/склад позже.

• Если данных нет, AI не должен выдумывать аналитику. Он должен честно говорить: “Пока данных мало. Подключите продажи, сотрудников, услуги или канал сообщений”.

• Ценность пилота не в количестве фич. Ценность пилота — доказать, что ZANI забирает лид, показывает его владельцу, не теряет заявку, создаёт CRM Light и помогает подключить источники данных.

# 3. Жёсткие правила для Codex

1. Выполнять только один этап за раз.

2. После каждого этапа обязательно запускать тесты и проверки.

3. После каждого этапа обязательно дать отчёт: что сделано, какие файлы изменены, какие тесты прошли, какие риски остались.

4. После отчёта остановиться и ждать команды: “приступай к следующему этапу”.

5. Не переходить к следующему этапу самостоятельно.

6. Не добавлять новые большие модули без согласования.

7. Не делать генератор лендингов внутри ZANI Core.

8. Не делать ERP, бухгалтерию, складскую систему, marketplace-монстра, AI-директора, сложный BI и сложный workflow builder до пилота.

9. Любая новая логика должна быть покрыта тестами: backend tests + frontend build + при необходимости Playwright smoke.

# 4. Обязательный шаблон отчёта после каждого этапа

ОТЧЁТ ПО ЭТАПУ X

1. Что было реализовано:
- ...

2. Какие файлы изменены:
- path/to/file.py — что изменено
- path/to/file.tsx — что изменено

3. Что НЕ трогалось:
- ...

4. Какие тесты запущены:
- команда 1 — PASS/FAIL
- команда 2 — PASS/FAIL
- команда 3 — PASS/FAIL

5. Результаты тестов:
- PASS: ...
- FAIL: ...

6. Риски/замечания:
- ...

7. Как проверить вручную:
- шаг 1
- шаг 2
- шаг 3

8. Готовность этапа:
- готово / частично / требует исправления

СТОП. Жду команду на следующий этап.

# 5. Общие команды проверки

Codex должен запускать минимум эти проверки после каждого технического блока, если блок затрагивает backend/frontend. Если какая-то команда неактуальна для конкретного этапа, это нужно явно написать в отчёте.

# Backend check
DATABASE_URL=sqlite:///db.sqlite3 SECURE_SSL_REDIRECT=False SESSION_COOKIE_SECURE=False CSRF_COOKIE_SECURE=False REDIS_URL=memory:// CELERY_TASK_ALWAYS_EAGER=True CELERY_TASK_STORE_EAGER_RESULT=False AUTOMATIONS_RUN_INLINE=True .venv/bin/python manage.py check

# Backend tests
DATABASE_URL=sqlite:///db.sqlite3 SECURE_SSL_REDIRECT=False SESSION_COOKIE_SECURE=False CSRF_COOKIE_SECURE=False REDIS_URL=memory:// CELERY_TASK_ALWAYS_EAGER=True CELERY_TASK_STORE_EAGER_RESULT=False AUTOMATIONS_RUN_INLINE=True .venv/bin/python manage.py test -v 2

# Frontend build
cd frontend
npm run build

# E2E smoke, если затронуты ключевые пользовательские сценарии
cd frontend
npm run e2e -- --project=chromium

# 6. Порционный план для Codex

## ЭТАП 0. Аудит без изменений

⚫ До пилота

Цель: Зафиксировать текущее состояние проекта и точки риска без изменения кода.

Задачи:

• Проверить фактические модули: leads, crm, clients, tasks, notifications, onboarding, integrations, analytics, ai_core, billing/entitlements.

• Проверить public lead form endpoint и связь lead → client → business.

• Проверить уведомления по новой заявке.

• Проверить роли owner/admin/manager/specialist.

• Проверить dashboard и onboarding.

• Проверить текущие тесты и frontend build.

Acceptance criteria:

• Есть краткая карта “готово/частично/нет”.

• Известны файлы, отвечающие за каждый ключевой сценарий.

• Нет изменений в коде, кроме если надо исправить явно сломанные тесты по согласованию.

Обязательные проверки/тесты:

• manage.py check

• manage.py test -v 2

• npm run build

• если возможно: существующий Playwright smoke

После выполнения этапа Codex обязан:

• дать отчёт по шаблону из раздела 4

• приложить список изменённых файлов

• показать результаты тестов PASS/FAIL

• описать риски и что осталось

• остановиться и ждать команды на следующий этап

## ЭТАП 1. Внешний лендинг → ZANI: приём заявки

⚫ До пилота

Цель: Гарантировать, что внешний лендинг, созданный Codex/агентами вне ZANI Core, отправляет заявку в ZANI, а заявка появляется в CRM Light конкретного бизнеса.

Задачи:

• Проверить/усилить PublicLeadFormSubmitView и submit_lead_form.

• Гарантировать привязку заявки к business через public_id/public_token/landing_id.

• Создать или обновить Client.

• Создать Lead со source=website/landing.

• Сохранить UTM/source/campaign/page/domain/user-agent/IP.

• Добавить rate limit/validation/anti-spam минимум на уровне public_form throttle.

• Создать журнал ошибок submission, если его нет.

• Подготовить curl/Postman пример для внешнего лендинга.

Acceptance criteria:

• POST с внешней формы создаёт LeadFormSubmission, Client и Lead.

• Lead виден владельцу в CRM Light.

• Заявка не видна другому бизнесу.

• Ошибки валидации понятные.

• Source/UTM сохраняются.

Обязательные проверки/тесты:

• unit test на public form submit

• tenant isolation test

• validation test

• rate limit/anti-spam smoke

• manual curl example PASS

После выполнения этапа Codex обязан:

• дать отчёт по шаблону из раздела 4

• приложить список изменённых файлов

• показать результаты тестов PASS/FAIL

• описать риски и что осталось

• остановиться и ждать команды на следующий этап

## ЭТАП 2. Активация кабинета после лендинга

⚫ До пилота

Цель: После оплаты/активации лендинга у клиента должен быть кабинет ZANI с Business, Owner, CRM Light, воронкой и подарочным trial.

Задачи:

• Создать/проверить activation flow: landing_id → Business → Owner user → subscription/trial state.

• Создать default pipeline по нише.

• Создать default statuses: новая заявка, связались, записан/в работе, оплатил/закрыт, не дозвонились, отказ.

• Создать default lead form и public_id.

• Создать onboarding state и setup checklist.

• Связать landing_id/domain/preview_url с Business.

• Не делать генератор лендингов. Только связь с внешним лендингом.

Acceptance criteria:

• После активации есть Business, Owner, CRM Light и default pipeline.

• Owner может войти.

• Trial/extended access 30 дней создан.

• Лендинг связан с Business.

• Владелец видит не пустой кабинет.

Обязательные проверки/тесты:

• activation service test

• owner creation test

• default pipeline test

• trial state test

• login smoke

После выполнения этапа Codex обязан:

• дать отчёт по шаблону из раздела 4

• приложить список изменённых файлов

• показать результаты тестов PASS/FAIL

• описать риски и что осталось

• остановиться и ждать команды на следующий этап

## ЭТАП 3. Первый экран после активации: ZANI должен ожить

⚫ До пилота

Цель: Новый клиент не должен видеть пустой dashboard. Он должен видеть, что лендинг активирован, подарочный месяц открыт и нужно подключить источники данных.

Задачи:

• Сделать экран “Ваш лендинг активирован”.

• Добавить текст: “У вас открыт подарочный месяц расширенного доступа. Доплачивать сейчас не нужно”.

• Добавить Business Setup Score: ZANI видит ваш бизнес на N%.

• Добавить карточки: WhatsApp, AI-бот, сотрудники, услуги, продажи, Excel/CSV, 1С export, МойСклад/склад, первые заявки.

• Для неподключённых модулей показывать статус: подключить / beta / скоро / по заявке.

• Пустой dashboard заменить onboarding-empty-state.

Acceptance criteria:

• Новый владелец не видит пустоту.

• Есть понятные кнопки подключения данных.

• Подарочный месяц ясно объяснён.

• Модули без готовности не выглядят как готовые production-фичи.

• Mobile view чистый и не перегружен.

Обязательные проверки/тесты:

• frontend build

• owner activation visual/manual test

• mobile responsive check

• empty-state test

После выполнения этапа Codex обязан:

• дать отчёт по шаблону из раздела 4

• приложить список изменённых файлов

• показать результаты тестов PASS/FAIL

• описать риски и что осталось

• остановиться и ждать команды на следующий этап

## ЭТАП 4. CRM Light для пилота

⚫ До пилота

Цель: Собрать простую CRM Light: заявки, клиенты, статусы, задачи, комментарии, календарь и ответственные без enterprise-перегруза.

Задачи:

• Проверить leads/clients/deals/tasks pages.

• Упростить рабочий поток заявки.

• Добавить быстрые статусы.

• Добавить назначение ответственного.

• Добавить комментарий и историю.

• Добавить ограничение Free/Start до 2 сотрудников через entitlements, если быстро и безопасно.

• Подготовить role visibility: Owner видит все, Manager видит свои.

Acceptance criteria:

• Владелец видит все заявки.

• Менеджер видит назначенные заявки.

• Можно поменять статус.

• Можно добавить комментарий.

• Можно создать задачу.

• Можно открыть карточку клиента.

• История действий сохраняется.

Обязательные проверки/тесты:

• LeadViewSet tests

• Client tests

• Task tests

• role visibility tests

• frontend build

• CRM smoke scenario

После выполнения этапа Codex обязан:

• дать отчёт по шаблону из раздела 4

• приложить список изменённых файлов

• показать результаты тестов PASS/FAIL

• описать риски и что осталось

• остановиться и ждать команды на следующий этап

## ЭТАП 5. Источники данных: Excel/CSV и ручной ввод

⚫ До пилота

Цель: Чтобы ZANI не был пустым, он должен получать данные даже без прямых интеграций с 1С/МойСклад.

Задачи:

• Сделать/проверить импорт продаж из Excel/CSV.

• Сделать/проверить импорт товаров/услуг/остатков.

• Добавить ручное добавление продажи/услуги/товара.

• Нормализовать данные в BusinessEvent или analytics events.

• Показать понятные ошибки импорта.

• Добавить sample CSV template.

• AI должен видеть, что данных мало, и рекомендовать загрузку.

Acceptance criteria:

• CSV продаж загружается.

• CSV товаров/услуг загружается.

• Ошибки понятны.

• Dashboard начинает показывать базовые цифры.

• AI не выдумывает аналитику без данных.

Обязательные проверки/тесты:

• import service tests

• CSV validation tests

• business event creation tests

• dashboard data test

• bad file test

После выполнения этапа Codex обязан:

• дать отчёт по шаблону из раздела 4

• приложить список изменённых файлов

• показать результаты тестов PASS/FAIL

• описать риски и что осталось

• остановиться и ждать команды на следующий этап

## ЭТАП 6. Каналы и боты для пилота без ложных обещаний

⚫ До пилота

Цель: Дать первые живые каналы: WhatsApp-кнопка, Telegram/webchat foundation, AI-бот в beta/test режиме.

Задачи:

• WhatsApp-кнопка на лендинге/в кабинете.

• Telegram basic bot/foundation, если уже работает.

• Website chat/form как source lead.

• Страница “Подключить бота” со статусами.

• FAQ/lead intake bot в простом режиме.

• Не обещать WhatsApp API и Instagram Direct как готовые, если провайдеры не подключены.

Acceptance criteria:

• WhatsApp-кнопка работает.

• Webchat/form создаёт лид.

• Telegram foundation не ломает тесты.

• Статус каналов понятен: активен/beta/скоро.

• AI-бот обозначен как тестовый режим.

Обязательные проверки/тесты:

• bot/mock tests

• webchat lead test

• channel status tests

• frontend build

После выполнения этапа Codex обязан:

• дать отчёт по шаблону из раздела 4

• приложить список изменённых файлов

• показать результаты тестов PASS/FAIL

• описать риски и что осталось

• остановиться и ждать команды на следующий этап

## ЭТАП 7. Owner Dashboard V1

⚫ До пилота

Цель: Сделать первый экран владельца как “пульт бизнеса”, а не CRM-таблицу.

Задачи:

• Показать заявки сегодня, новые клиенты, обработанные/необработанные заявки, задачи, записи.

• Показать источник заявок.

• Показать последние события.

• Показать что подключено и что подключить дальше.

• Показать базовую выручку, если загружены продажи.

• Показать AI-подсказку дня в безопасном режиме.

• Пустое состояние должно продавать подключение данных, а не выглядеть мёртвым.

Acceptance criteria:

• Dashboard полезен без данных.

• Dashboard полезен после первой заявки.

• Dashboard полезен после CSV.

• С телефона всё понятно.

• Нет BI-перегруза.

Обязательные проверки/тесты:

• analytics owner dashboard test

• empty data test

• lead data test

• sales CSV data test

• mobile responsive check

• frontend build

После выполнения этапа Codex обязан:

• дать отчёт по шаблону из раздела 4

• приложить список изменённых файлов

• показать результаты тестов PASS/FAIL

• описать риски и что осталось

• остановиться и ждать команды на следующий этап

## ЭТАП 8. Уведомления

⚫ До пилота

Цель: ZANI должен сообщать о событиях, иначе клиент забудет систему.

Задачи:

• Создать in-app уведомление на новую заявку.

• Создать уведомление на новую задачу.

• Создать уведомление на просроченную задачу.

• Создать уведомление об успешном импорте.

• Создать уведомление “данных мало, подключите источник”.

• Telegram/email уведомления — только если быстро и уже есть foundation. Push не блокер для web/PWA пилота.

Acceptance criteria:

• Owner получает уведомление о новой заявке.

• Manager получает уведомление о назначенной задаче.

• Просроченная задача видна.

• Уведомления фильтруются по business/role.

• Нет утечки уведомлений между tenant.

Обязательные проверки/тесты:

• notification model tests

• event trigger tests

• role/tenant notification tests

• frontend notification center test

После выполнения этапа Codex обязан:

• дать отчёт по шаблону из раздела 4

• приложить список изменённых файлов

• показать результаты тестов PASS/FAIL

• описать риски и что осталось

• остановиться и ждать команды на следующий этап

## ЭТАП 9. AI-помощник в безопасном режиме

⚫ До пилота

Цель: AI помогает подключить данные и объяснить первые события, но не обещает AI-директора.

Задачи:

• Сделать prompts для сценариев: данных нет, данных мало, есть новая заявка, есть CSV продаж, есть необработанные лиды.

• AI предлагает подключить WhatsApp/сотрудников/продажи/услуги.

• AI делает summary по заявкам.

• AI помогает написать ответ клиенту.

• AI предлагает создать задачу, но не делает сложную аналитику без данных.

• Добавить guardrail: “Недостаточно данных для вывода”.

Acceptance criteria:

• AI не выдумывает рост/прибыль без данных.

• AI честно просит подключить источники.

• AI может сделать summary по заявкам.

• AI может предложить задачу.

• AI-помощник помечен как test/beta.

Обязательные проверки/тесты:

• AI prompt tests

• empty data scenario

• low data scenario

• lead summary scenario

• no external network in tests

После выполнения этапа Codex обязан:

• дать отчёт по шаблону из раздела 4

• приложить список изменённых файлов

• показать результаты тестов PASS/FAIL

• описать риски и что осталось

• остановиться и ждать команды на следующий этап

## ЭТАП 10. AI → задача → календарь

⚫ До пилота

Цель: Заложить главный ZANI loop: AI не просто говорит, а помогает действовать.

Задачи:

• AI recommendation card: “есть необработанные заявки / данных мало / нужна акция / нужно подключить канал”.

• Кнопка “Создать задачу”.

• Назначение ответственного.

• Задача появляется в tasks/calendar.

• Ответственный получает уведомление.

• Owner видит статус задачи.

• Result tracking акции пока не делать глубоко — только статус выполнения.

Acceptance criteria:

• AI recommendation создаёт Task.

• Task назначается сотруднику.

• Task виден в календаре.

• Уведомление уходит ответственному.

• Owner видит статус.

Обязательные проверки/тесты:

• AI recommendation to task test

• Task assignment test

• Calendar visibility test

• notification test

• role test

После выполнения этапа Codex обязан:

• дать отчёт по шаблону из раздела 4

• приложить список изменённых файлов

• показать результаты тестов PASS/FAIL

• описать риски и что осталось

• остановиться и ждать команды на следующий этап

## ЭТАП 11. Внутренняя админка ZANI для пилота

⚫ До пилота

Цель: Команда ZANI должна видеть, что происходит с первыми клиентами и где ломается onboarding.

Задачи:

• Список бизнесов/мерчей.

• Статус активации лендинга.

• Owner contact.

• landing/domain/preview link.

• Количество заявок.

• Последний вход.

• Trial status.

• Подключенные модули.

• Ошибки формы.

• Health score.

• Заметки поддержки.

• Фильтр: не заходил, нет заявок, форма сломалась, trial скоро закончится.

Acceptance criteria:

• Platform admin видит список пилотных клиентов.

• Видно, кто не вошёл.

• Видно, где нет заявок.

• Видно, где ошибка формы/интеграции.

• Есть база для ручной поддержки 10 лендингов в день.

Обязательные проверки/тесты:

• platform role test

• merchant list test

• health state test

• frontend build

• platform route access test

После выполнения этапа Codex обязан:

• дать отчёт по шаблону из раздела 4

• приложить список изменённых файлов

• показать результаты тестов PASS/FAIL

• описать риски и что осталось

• остановиться и ждать команды на следующий этап

## ЭТАП 12. Demo / Staging / QA gate

⚫ До пилота

Цель: Перед пилотом собрать demo merchant и пройти 10 обязательных сценариев.

Задачи:

• Создать demo owner, demo manager, demo business.

• Создать demo landing source.

• Создать demo leads, sales CSV, tasks, dashboard, onboarding, AI подсказки.

• Запустить staging или локальный demo contour.

• Пройти 10 сценариев вручную и Playwright smoke, если возможно.

• Подготовить final readiness report.

Acceptance criteria:

• Все 10 сценариев проходят.

• Backend tests pass.

• Frontend build pass.

• Нет критичных ошибок.

• Есть demo для маркетинга.

• Есть список “что можно обещать/что нельзя”.

Обязательные проверки/тесты:

• full backend tests

• frontend build

• Playwright smoke

• manual QA checklist

• tenant isolation smoke

• lead intake smoke

После выполнения этапа Codex обязан:

• дать отчёт по шаблону из раздела 4

• приложить список изменённых файлов

• показать результаты тестов PASS/FAIL

• описать риски и что осталось

• остановиться и ждать команды на следующий этап

# 7. Что запрещено делать до пилота

• Генератор лендингов внутри ZANI Core

• Полноценная бонусная система

• Marketplace integrations и auto repricing

• AI Business Graph / AI-директор

• Полная телефония и voice agents

• Instagram Direct production, если тормозит пилот

• Полноценный WhatsApp API, если тормозит пилот

• ERP, бухгалтерия, складская система

• Enterprise BI

• Сложный конструктор прав

• Сложный workflow builder

# 8. Безопасный оффер для пилота

Можно продавать как pilot / beta / controlled launch:

• Лендинг, созданный через внешний Codex/agent process

• Форма заявки

• WhatsApp-кнопка

• Кабинет ZANI

• CRM Light

• Заявки и клиенты

• Базовая воронка

• Задачи

• Календарь

• До 2 сотрудников

• Базовые уведомления

• Owner dashboard V1

• AI-помощник в тестовом режиме

• Подарочный месяц расширенного доступа

• Загрузка Excel/CSV продаж

• Ручное добавление услуг/сотрудников/продаж

Нельзя обещать как готовое на пилоте:

• Полная омниканальность WhatsApp/Instagram/Telegram

• Автоматические маркетплейсы Kaspi/WB/Ozon/Яндекс

• Автоматическое изменение цен/repricing

• Полная бонусная экосистема

• AI-директор

• Глубокие real-time интеграции с 1С/МойСклад

• Полная финансовая аналитика прибыли

• App Store/Google Play, если приложение ещё не опубликовано

# 9. 10 обязательных сценариев перед пилотом

1. Владелец входит в кабинет.

2. Внешняя форма лендинга отправляет заявку.

3. Заявка появляется в CRM Light.

4. Владелец получает уведомление.

5. Менеджер получает назначенную заявку.

6. Менеджер меняет статус заявки.

7. Загружается CSV продаж.

8. Dashboard показывает первые данные.

9. AI объясняет, что данных мало или что подключить дальше.

10. AI создаёт задачу, задача видна в календаре и у ответственного.

# 10. Готовый стартовый промпт для Codex

Начни с ЭТАПА 0 из документа ZANI — Порционный техплан для Codex.

Правила:
1. Не меняй код без необходимости.
2. Проведи аудит текущего проекта.
3. Найди фактические файлы и endpoints для цепочки: внешний лендинг → заявка → ZANI → CRM Light → уведомление.
4. Запусти обязательные проверки: manage.py check, manage.py test -v 2, npm run build, существующий Playwright smoke если возможно.
5. Дай отчёт по шаблону: что готово, что частично, чего нет, какие файлы отвечают за сценарии, какие тесты прошли, какие риски.
6. Остановись и жди команду “приступай к этапу 1”.

Важно: не строить генератор лендингов внутри ZANI Core. Лендинги создаются внешним Codex/agent pipeline. ZANI Core только принимает лиды, создаёт кабинет, CRM Light, уведомления и источники данных.

# 11. Итоговая логика пилота

Не показать много фич.
А доказать один рабочий сценарий:

Лендинг принял лид
↓
ZANI забрал лид
↓
CRM Light показала владельцу заявку
↓
Уведомление пришло
↓
Владелец видит кабинет
↓
ZANI предлагает подключить данные
↓
Загружены продажи/услуги/сотрудники
↓
Dashboard начал оживать
↓
AI объяснил, что делать дальше

Только после этого можно идти в первую боевую версию.