NEUROBOOST — ПОЭТАПНЫЕ ПРОМПТЫ ДЛЯ CODEX

Django + DRF + React CRM → AI Bots Platform

Этот документ — рабочая карта поэтапной реализации проекта через Codex. Каждый этап нужно давать отдельно. Не переходить к следующему этапу, пока предыдущий не прошёл backend tests и frontend build.

# 0. Главные правила работы с Codex

Один промпт = один изолированный этап.

Перед изменениями Codex должен проанализировать структуру проекта и не переписывать лишние файлы.

Не добавлять функционал, который прямо запрещён в промпте.

После каждого этапа обязательно запускать: python manage.py check, python manage.py test, npm run build.

Если тесты упали — новый этап не давать. Сначала отдельным промптом исправить только ошибку.

Не смешивать PUBLIC PRODUCT CORE и INTERNAL DEV TOOLS.

Parser, landing generator и массовый outreach — developer tools, не часть публичного ядра продукта.

# 1. Архитектурное разделение проекта

| Слой | Что входит | Где живёт |
| --- | --- | --- |
| PUBLIC PRODUCT CORE | официальный сайт NeuroBoost, Merchant CRM, AI-боты, AI Core, billing, analytics, integrations | основной backend/frontend |
| INTERNAL DEV TOOLS | парсер, генератор лендингов, developer outreach, prospect scraping | отдельно, позже; не грузить product core |
| INFRASTRUCTURE | PostgreSQL, Redis, Celery, Docker, object storage, monitoring | общий технический слой |

# 2. Рекомендуемая очередность этапов

| № | Этап | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Platform Access Foundation | обязательно первым |
| 2 | Platform Layout Polish | после доступа |
| 3 | Security Hardening | до серьёзного роста |
| 4 | Public Website Shell | официальная часть NeuroBoost |
| 5 | Billing Foundation | для MRR |
| 6 | Merchant CRM UI Upgrade | коммерческий вид CRM |
| 7 | Bots Foundation | старт продуктовых AI-ботов |
| 8 | Website Chat Widget Foundation | первый канал ботов |
| 9 | Telegram Integration Skeleton | первый внешний канал |
| 10 | AI Core Foundation | единое AI-ядро |
| 11 | AI Assistant for CRM | AI внутри CRM |
| 12 | AI Bot Replies MVP | AI для диалогов |
| 13 | Automation Foundation | простые события и действия |
| 14 | Production Infrastructure | устойчивость |
| 15 | Internal Dev Tools Boundary | зафиксировать отдельно |
| 16 | Final Smoke Test | регрессия |

# 3. Промпты для Codex

# Этап 1.1. Platform Access Foundation

Цель: Безопасный вход владельцев платформы и разделение Platform Admin / Merchant CRM.

Промпт для Codex:

Ты — senior fullstack engineer и SaaS architect.

Проект:
- Django + DRF backend;
- React + TypeScript frontend;
- Merchant CRM для бизнесов;
- JWT авторизация;
- PostgreSQL;
- Redis/Celery-ready architecture;
- apps: accounts, businesses, clients, crm, leads, scheduling, services, conversations, analytics, notifications, activities, automations, tasks, core.

Правило: не ломать существующую Merchant CRM, tenant filtering, business membership logic и текущие routes.
Перед изменениями сначала проанализируй структуру проекта и существующие файлы.
В конце дай список изменённых файлов, что сделано, как проверить, какие риски остались.

ЗАДАЧА:
Добавить безопасный foundation для Platform Admin, не создавая полноценный Platform Admin.

Сделать:
1. Добавить роли platform_manager и business_manager, сохранив manager как legacy alias для business_manager.
2. Добавить helper properties в User:
   - is_platform_user
   - is_merchant_user
   - is_business_manager
3. Добавить GET /api/auth/me/.
4. Добавить permissions:
   - IsPlatformUser
   - IsPlatformAdmin
5. Добавить GET /api/platform/ping/ только для platform users.
6. Добавить frontend auth state с user, role, isPlatformUser, isMerchantUser, businesses.
7. Добавить ProtectedRoute, PlatformRoute, MerchantRoute.
8. Добавить /platform с PlatformLayout placeholder.
9. Platform users после login идут на /platform.
10. Merchant users после login идут в merchant dashboard.

НЕ ДЕЛАТЬ:
- prospects;
- subscriptions;
- outreach;
- landing generator;
- parser;
- bots;
- Google OAuth;
- Apple OAuth.

КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ:
- platform_admin/platform_manager имеют доступ к /platform и /api/platform/ping/.
- business_owner/manager/staff получают 403 на /api/platform/ping/.
- /api/auth/me/ возвращает корректные flags.
- Platform users без Business membership не ломают frontend.
- Merchant CRM работает как раньше.

ПРОВЕРКА:
python manage.py check
python manage.py test
cd frontend && npm run build

# Этап 1.2. Platform Layout Polish

Цель: Сделать аккуратный отдельный интерфейс Platform Admin без реальной бизнес-логики.

Промпт для Codex:

Ты — senior fullstack engineer и SaaS architect.

Проект:
- Django + DRF backend;
- React + TypeScript frontend;
- Merchant CRM для бизнесов;
- JWT авторизация;
- PostgreSQL;
- Redis/Celery-ready architecture;
- apps: accounts, businesses, clients, crm, leads, scheduling, services, conversations, analytics, notifications, activities, automations, tasks, core.

Правило: не ломать существующую Merchant CRM, tenant filtering, business membership logic и текущие routes.
Перед изменениями сначала проанализируй структуру проекта и существующие файлы.
В конце дай список изменённых файлов, что сделано, как проверить, какие риски остались.

ЗАДАЧА:
Доработать внешний вид Platform Admin placeholder, но не добавлять реальные модули.

Сделать:
1. PlatformLayout с отдельным sidebar/header.
2. Страницы-заглушки:
   - /platform
   - /platform/merchants
   - /platform/prospects
   - /platform/billing
   - /platform/analytics
   - /platform/settings
3. Все routes защищены PlatformRoute.
4. Sidebar не должен появляться в Merchant CRM.
5. MerchantSidebar не должен показывать platform пункты.

НЕ ДЕЛАТЬ:
- реальные API merchants/prospects;
- модели prospects/subscriptions;
- графики;
- оплату.

КРИТЕРИИ:
- platform_admin видит отдельный layout.
- business users не видят platform layout.
- frontend build проходит.

ПРОВЕРКА:
cd frontend && npm run build

# Этап 1.3. Security Hardening — Auth Baseline

Цель: Усилить базовую безопасность без OAuth и без изменения продукта.

Промпт для Codex:

Ты — senior fullstack engineer и SaaS architect.

Проект:
- Django + DRF backend;
- React + TypeScript frontend;
- Merchant CRM для бизнесов;
- JWT авторизация;
- PostgreSQL;
- Redis/Celery-ready architecture;
- apps: accounts, businesses, clients, crm, leads, scheduling, services, conversations, analytics, notifications, activities, automations, tasks, core.

Правило: не ломать существующую Merchant CRM, tenant filtering, business membership logic и текущие routes.
Перед изменениями сначала проанализируй структуру проекта и существующие файлы.
В конце дай список изменённых файлов, что сделано, как проверить, какие риски остались.

ЗАДАЧА:
Усилить безопасность текущей JWT/auth архитектуры.

Сделать:
1. Проверить refresh token flow.
2. Добавить blacklist/rotation, если simplejwt уже используется и это совместимо.
3. Добавить DRF throttling для auth endpoints.
4. Настроить CORS/CSRF env variables аккуратно.
5. Добавить backend tests на forbidden access.
6. Проверить, что permissions backend остаются главным уровнем защиты.

НЕ ДЕЛАТЬ:
- Google OAuth;
- Apple OAuth;
- 2FA;
- Supabase;
- переписывание auth с нуля.

КРИТЕРИИ:
- auth flow не сломан.
- Merchant CRM логин работает.
- Platform login работает.
- tests проходят.

ПРОВЕРКА:
python manage.py check
python manage.py test
cd frontend && npm run build

# Этап 2.1. Public Website Shell

Цель: Создать официальный frontend NeuroBoost без вмешательства в CRM.

Промпт для Codex:

Ты — senior fullstack engineer и SaaS architect.

Проект:
- Django + DRF backend;
- React + TypeScript frontend;
- Merchant CRM для бизнесов;
- JWT авторизация;
- PostgreSQL;
- Redis/Celery-ready architecture;
- apps: accounts, businesses, clients, crm, leads, scheduling, services, conversations, analytics, notifications, activities, automations, tasks, core.

Правило: не ломать существующую Merchant CRM, tenant filtering, business membership logic и текущие routes.
Перед изменениями сначала проанализируй структуру проекта и существующие файлы.
В конце дай список изменённых файлов, что сделано, как проверить, какие риски остались.

ЗАДАЧА:
Добавить публичные страницы продукта NeuroBoost внутри frontend, не смешивая их с Merchant CRM.

Сделать:
1. Создать feature/public или pages/public.
2. Добавить routes:
   - /
   - /pricing
   - /bots
   - /crm
   - /contacts
3. Создать PublicLayout.
4. Добавить CTA: подключить CRM, подключить AI-бота, связаться.
5. Public pages доступны без авторизации.
6. Authenticated users при входе в /dashboard или /platform работают как раньше.

НЕ ДЕЛАТЬ:
- billing logic;
- оплату;
- bots API;
- AI API.

КРИТЕРИИ:
- public pages открываются без token.
- Merchant CRM не сломана.
- Platform routes защищены.

ПРОВЕРКА:
cd frontend && npm run build

# Этап 2.2. Billing Foundation

Цель: Заложить подписки и тарифы как часть публичного продукта, пока без реальных оплат.

Промпт для Codex:

Ты — senior fullstack engineer и SaaS architect.

Проект:
- Django + DRF backend;
- React + TypeScript frontend;
- Merchant CRM для бизнесов;
- JWT авторизация;
- PostgreSQL;
- Redis/Celery-ready architecture;
- apps: accounts, businesses, clients, crm, leads, scheduling, services, conversations, analytics, notifications, activities, automations, tasks, core.

Правило: не ломать существующую Merchant CRM, tenant filtering, business membership logic и текущие routes.
Перед изменениями сначала проанализируй структуру проекта и существующие файлы.
В конце дай список изменённых файлов, что сделано, как проверить, какие риски остались.

ЗАДАЧА:
Добавить billing foundation для SaaS-подписок.

Сделать backend app apps/billing или использовать существующий подход, если уже есть.

Модели:
1. SubscriptionPlan:
   - name
   - code
   - monthly_price
   - description
   - is_active
   - limits_json
   - features_json
2. Subscription:
   - business
   - plan
   - status: trial, active, overdue, cancelled, paused
   - started_at
   - next_payment_at
   - cancelled_at
3. UsageLimit/FeatureAccess можно заложить как JSON в plan, без сложной логики.

API:
- /api/billing/plans/
- /api/billing/current-subscription/

Frontend:
- Merchant settings page: показать текущий тариф placeholder.
- Public pricing page: показать тарифы.

НЕ ДЕЛАТЬ:
- реальную оплату;
- webhooks платежей;
- MRR analytics;
- Platform subscriptions dashboard.

КРИТЕРИИ:
- тарифы можно создать seed/migration/admin.
- merchant видит текущий тариф.
- public pricing работает.
- tests/build проходят.

ПРОВЕРКА:
python manage.py check
python manage.py test
cd frontend && npm run build

# Этап 2.3. Merchant CRM UI Upgrade

Цель: Улучшить фронт CRM до более коммерческого SaaS-вида, без новой backend-логики.

Промпт для Codex:

Ты — senior fullstack engineer и SaaS architect.

Проект:
- Django + DRF backend;
- React + TypeScript frontend;
- Merchant CRM для бизнесов;
- JWT авторизация;
- PostgreSQL;
- Redis/Celery-ready architecture;
- apps: accounts, businesses, clients, crm, leads, scheduling, services, conversations, analytics, notifications, activities, automations, tasks, core.

Правило: не ломать существующую Merchant CRM, tenant filtering, business membership logic и текущие routes.
Перед изменениями сначала проанализируй структуру проекта и существующие файлы.
В конце дай список изменённых файлов, что сделано, как проверить, какие риски остались.

ЗАДАЧА:
Улучшить UI Merchant CRM, чтобы она выглядела современно и конкурентно.

Сделать:
1. Dashboard cards: leads, appointments, clients, conversion, tasks.
2. Empty states для всех ключевых страниц.
3. Улучшить sidebar/header.
4. Добавить quick actions: + lead, + client, + appointment.
5. Улучшить таблицы и карточки.
6. Добавить loading skeletons.
7. Сохранить текущие API calls.

НЕ ДЕЛАТЬ:
- новые backend models;
- AI;
- bots;
- billing;
- platform pages.

КРИТЕРИИ:
- UI лучше, но данные берутся из старых API.
- Не ломаются существующие страницы.
- build проходит.

ПРОВЕРКА:
cd frontend && npm run build

# Этап 3.1. Bots Foundation

Цель: Создать backend основу ботов как продуктовый модуль, без реальных интеграций.

Промпт для Codex:

Ты — senior fullstack engineer и SaaS architect.

Проект:
- Django + DRF backend;
- React + TypeScript frontend;
- Merchant CRM для бизнесов;
- JWT авторизация;
- PostgreSQL;
- Redis/Celery-ready architecture;
- apps: accounts, businesses, clients, crm, leads, scheduling, services, conversations, analytics, notifications, activities, automations, tasks, core.

Правило: не ломать существующую Merchant CRM, tenant filtering, business membership logic и текущие routes.
Перед изменениями сначала проанализируй структуру проекта и существующие файлы.
В конце дай список изменённых файлов, что сделано, как проверить, какие риски остались.

ЗАДАЧА:
Добавить foundation для AI-ботов как части публичного продукта NeuroBoost.

Создать app:
- apps/bots

Модели:
1. Bot:
   - business
   - name
   - status: draft, active, paused
   - default_language
   - settings_json
2. BotChannel:
   - bot
   - channel: website, telegram, whatsapp, instagram
   - status
   - external_id
   - config_json
3. BotConversation:
   - business
   - bot
   - channel
   - external_user_id
   - client nullable
   - lead nullable
   - status
4. BotMessage:
   - conversation
   - direction: inbound/outbound
   - text
   - payload_json
   - status

API:
- /api/bots/
- /api/bot-channels/
- /api/bot-conversations/

Frontend:
- Merchant route /bots
- Bots list page
- Bot detail placeholder

НЕ ДЕЛАТЬ:
- Telegram webhook;
- WhatsApp API;
- Instagram API;
- AI responses;
- website widget.

КРИТЕРИИ:
- merchant видит только своих bots.
- tenant isolation работает.
- tests/build проходят.

ПРОВЕРКА:
python manage.py check
python manage.py test
cd frontend && npm run build

# Этап 3.2. Website Chat Widget Foundation

Цель: Подготовить web chat канал без AI и без realtime-сложности.

Промпт для Codex:

Ты — senior fullstack engineer и SaaS architect.

Проект:
- Django + DRF backend;
- React + TypeScript frontend;
- Merchant CRM для бизнесов;
- JWT авторизация;
- PostgreSQL;
- Redis/Celery-ready architecture;
- apps: accounts, businesses, clients, crm, leads, scheduling, services, conversations, analytics, notifications, activities, automations, tasks, core.

Правило: не ломать существующую Merchant CRM, tenant filtering, business membership logic и текущие routes.
Перед изменениями сначала проанализируй структуру проекта и существующие файлы.
В конце дай список изменённых файлов, что сделано, как проверить, какие риски остались.

ЗАДАЧА:
Создать минимальный website chat foundation для будущих сайтов клиентов.

Сделать:
1. Endpoint для создания chat conversation по public token/channel id.
2. Endpoint для отправки сообщения в conversation.
3. Простая frontend страница/виджет preview внутри CRM.
4. Сообщения сохраняются в BotConversation/BotMessage.
5. При первом сообщении можно создавать Lead, если есть email/phone.

НЕ ДЕЛАТЬ:
- websocket;
- AI;
- Telegram/WhatsApp;
- SDK script;
- production embed.

КРИТЕРИИ:
- можно отправить тестовое сообщение и увидеть его в CRM.
- tenant isolation не ломается.
- build/tests проходят.

ПРОВЕРКА:
python manage.py check
python manage.py test
cd frontend && npm run build

# Этап 3.3. Telegram Integration Skeleton

Цель: Подготовить Telegram канал без сложного AI.

Промпт для Codex:

Ты — senior fullstack engineer и SaaS architect.

Проект:
- Django + DRF backend;
- React + TypeScript frontend;
- Merchant CRM для бизнесов;
- JWT авторизация;
- PostgreSQL;
- Redis/Celery-ready architecture;
- apps: accounts, businesses, clients, crm, leads, scheduling, services, conversations, analytics, notifications, activities, automations, tasks, core.

Правило: не ломать существующую Merchant CRM, tenant filtering, business membership logic и текущие routes.
Перед изменениями сначала проанализируй структуру проекта и существующие файлы.
В конце дай список изменённых файлов, что сделано, как проверить, какие риски остались.

ЗАДАЧА:
Добавить skeleton для Telegram integration.

Сделать:
1. App integrations или внутри bots добавить telegram service layer.
2. Webhook endpoint /api/integrations/telegram/webhook/.
3. Verify secret/token из env.
4. Сохранять inbound messages в BotMessage.
5. Простая outbound отправка через service function, но можно mock если token отсутствует.

ENV:
TELEGRAM_ENABLED=false
TELEGRAM_BASE_API_URL=https://api.telegram.org
TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET=

ВАЖНО:
Токены ботов мерчантов хранить в БД channel.config_json, не в .env.

НЕ ДЕЛАТЬ:
- AI replies;
- массовые рассылки;
- WhatsApp;
- Instagram.

КРИТЕРИИ:
- webhook не падает.
- message сохраняется.
- tests проходят.

ПРОВЕРКА:
python manage.py check
python manage.py test

# Этап 4.1. AI Core Foundation

Цель: Создать единое AI-ядро без подключения сложных сценариев.

Промпт для Codex:

Ты — senior fullstack engineer и SaaS architect.

Проект:
- Django + DRF backend;
- React + TypeScript frontend;
- Merchant CRM для бизнесов;
- JWT авторизация;
- PostgreSQL;
- Redis/Celery-ready architecture;
- apps: accounts, businesses, clients, crm, leads, scheduling, services, conversations, analytics, notifications, activities, automations, tasks, core.

Правило: не ломать существующую Merchant CRM, tenant filtering, business membership logic и текущие routes.
Перед изменениями сначала проанализируй структуру проекта и существующие файлы.
В конце дай список изменённых файлов, что сделано, как проверить, какие риски остались.

ЗАДАЧА:
Добавить app ai_core как единый AI layer для CRM и ботов.

Создать:
- apps/ai_core

Модели:
1. AIRequestLog:
   - business
   - user nullable
   - source: crm, bot, automation
   - prompt_type
   - input_json
   - output_text
   - model
   - tokens_used
   - created_at
2. BusinessKnowledgeItem:
   - business
   - title
   - content
   - category
   - is_active

Services:
- ai_client.py abstraction
- prompt_service.py
- context_service.py

ENV:
OPENAI_API_KEY=
OPENAI_MODEL=gpt-4.1-mini
OPENAI_TEMPERATURE=0.4

НЕ ДЕЛАТЬ:
- полноценный AI assistant UI;
- автоматические ответы ботам;
- embeddings/vector db;
- voice.

КРИТЕРИИ:
- AI layer можно вызвать из service.
- Если OPENAI_API_KEY пустой, система не падает, а возвращает controlled error/mock.
- tests проходят.

ПРОВЕРКА:
python manage.py check
python manage.py test

# Этап 4.2. AI Assistant for CRM

Цель: Добавить AI-помощника в Merchant CRM на базе AI Core.

Промпт для Codex:

Ты — senior fullstack engineer и SaaS architect.

Проект:
- Django + DRF backend;
- React + TypeScript frontend;
- Merchant CRM для бизнесов;
- JWT авторизация;
- PostgreSQL;
- Redis/Celery-ready architecture;
- apps: accounts, businesses, clients, crm, leads, scheduling, services, conversations, analytics, notifications, activities, automations, tasks, core.

Правило: не ломать существующую Merchant CRM, tenant filtering, business membership logic и текущие routes.
Перед изменениями сначала проанализируй структуру проекта и существующие файлы.
В конце дай список изменённых файлов, что сделано, как проверить, какие риски остались.

ЗАДАЧА:
Добавить AI assistant как merchant feature.

Сделать:
1. API endpoint /api/ai/assistant/chat/.
2. Контекст: business, последние leads/clients/appointments summary.
3. Frontend floating AI assistant или отдельная страница /assistant.
4. Сохранять AIRequestLog.
5. Ограничить доступ tenant permissions.

НЕ ДЕЛАТЬ:
- bots AI auto-replies;
- billing usage limits;
- voice;
- embeddings.

КРИТЕРИИ:
- merchant задаёт вопрос ассистенту.
- ответ приходит или controlled mock при отсутствии OPENAI_API_KEY.
- чужие business данные не попадают в контекст.
- build/tests проходят.

ПРОВЕРКА:
python manage.py check
python manage.py test
cd frontend && npm run build

# Этап 4.3. AI Bot Replies MVP

Цель: Подключить AI Core к bot conversations в контролируемом режиме.

Промпт для Codex:

Ты — senior fullstack engineer и SaaS architect.

Проект:
- Django + DRF backend;
- React + TypeScript frontend;
- Merchant CRM для бизнесов;
- JWT авторизация;
- PostgreSQL;
- Redis/Celery-ready architecture;
- apps: accounts, businesses, clients, crm, leads, scheduling, services, conversations, analytics, notifications, activities, automations, tasks, core.

Правило: не ломать существующую Merchant CRM, tenant filtering, business membership logic и текущие routes.
Перед изменениями сначала проанализируй структуру проекта и существующие файлы.
В конце дай список изменённых файлов, что сделано, как проверить, какие риски остались.

ЗАДАЧА:
Добавить ручную генерацию AI-ответа для bot conversation.

Сделать:
1. Endpoint: POST /api/bot-conversations/{id}/suggest-reply/.
2. AI использует BusinessKnowledgeItem + последние сообщения.
3. Возвращает suggested_reply, но НЕ отправляет автоматически.
4. Frontend button: Сгенерировать ответ.
5. Логировать AIRequestLog.

НЕ ДЕЛАТЬ:
- auto-send;
- WhatsApp/Instagram;
- сложные сценарии;
- voice.

КРИТЕРИИ:
- менеджер видит suggested reply.
- ответ не отправляется без подтверждения.
- tenant isolation работает.

ПРОВЕРКА:
python manage.py check
python manage.py test
cd frontend && npm run build

# Этап 5.1. Automation Foundation

Цель: Связать CRM, ботов и уведомления через простые события.

Промпт для Codex:

Ты — senior fullstack engineer и SaaS architect.

Проект:
- Django + DRF backend;
- React + TypeScript frontend;
- Merchant CRM для бизнесов;
- JWT авторизация;
- PostgreSQL;
- Redis/Celery-ready architecture;
- apps: accounts, businesses, clients, crm, leads, scheduling, services, conversations, analytics, notifications, activities, automations, tasks, core.

Правило: не ломать существующую Merchant CRM, tenant filtering, business membership logic и текущие routes.
Перед изменениями сначала проанализируй структуру проекта и существующие файлы.
В конце дай список изменённых файлов, что сделано, как проверить, какие риски остались.

ЗАДАЧА:
Подготовить automation engine foundation, не делая сложный no-code builder.

Сделать:
1. Проверить существующий apps/automations.
2. Добавить/доработать модели:
   - AutomationRule
   - AutomationTrigger
   - AutomationAction
   - AutomationRunLog
3. Поддержать простые triggers:
   - lead_created
   - appointment_created
   - bot_message_received
4. Actions пока только:
   - create_notification
   - create_task
5. Использовать Celery если уже готово, иначе sync fallback.

НЕ ДЕЛАТЬ:
- visual workflow builder;
- AI automation;
- external messaging.

КРИТЕРИИ:
- при создании lead можно создать notification/task.
- система не падает без celery worker.
- tests проходят.

ПРОВЕРКА:
python manage.py check
python manage.py test

# Этап 5.2. Notifications and Tasks Polish

Цель: Довести задачи и уведомления как продуктовую функцию CRM.

Промпт для Codex:

Ты — senior fullstack engineer и SaaS architect.

Проект:
- Django + DRF backend;
- React + TypeScript frontend;
- Merchant CRM для бизнесов;
- JWT авторизация;
- PostgreSQL;
- Redis/Celery-ready architecture;
- apps: accounts, businesses, clients, crm, leads, scheduling, services, conversations, analytics, notifications, activities, automations, tasks, core.

Правило: не ломать существующую Merchant CRM, tenant filtering, business membership logic и текущие routes.
Перед изменениями сначала проанализируй структуру проекта и существующие файлы.
В конце дай список изменённых файлов, что сделано, как проверить, какие риски остались.

ЗАДАЧА:
Улучшить tasks/notifications UX и связь с CRM.

Сделать:
1. Tasks list + quick create.
2. Notification center в frontend.
3. Badge counts.
4. Связь tasks с client/lead/appointment, если модели позволяют.
5. Не ломать существующий apps/tasks/apps/notifications.

НЕ ДЕЛАТЬ:
- external push;
- email notifications;
- bots;
- AI.

КРИТЕРИИ:
- пользователь видит задачи и уведомления.
- build/tests проходят.

ПРОВЕРКА:
python manage.py check
python manage.py test
cd frontend && npm run build

# Этап 6.1. Production Infrastructure Baseline

Цель: Подготовить проект к стабильному production запуску.

Промпт для Codex:

Ты — senior fullstack engineer и SaaS architect.

Проект:
- Django + DRF backend;
- React + TypeScript frontend;
- Merchant CRM для бизнесов;
- JWT авторизация;
- PostgreSQL;
- Redis/Celery-ready architecture;
- apps: accounts, businesses, clients, crm, leads, scheduling, services, conversations, analytics, notifications, activities, automations, tasks, core.

Правило: не ломать существующую Merchant CRM, tenant filtering, business membership logic и текущие routes.
Перед изменениями сначала проанализируй структуру проекта и существующие файлы.
В конце дай список изменённых файлов, что сделано, как проверить, какие риски остались.

ЗАДАЧА:
Усилить production infrastructure без изменения бизнес-логики.

Сделать:
1. docker-compose services:
   - web
   - postgres
   - redis
   - celery worker
   - celery beat optional
2. Настроить env.example.
3. Добавить healthcheck endpoint /api/health/ если его нет.
4. Добавить Sentry optional env.
5. Проверить static/media settings.
6. README: команды запуска.

НЕ ДЕЛАТЬ:
- nginx если проект ещё dev-only, можно только подготовить notes;
- CI/CD;
- Kubernetes.

КРИТЕРИИ:
- docker-compose up запускает основные сервисы.
- env.example актуален.
- healthcheck работает.

ПРОВЕРКА:
python manage.py check
python manage.py test

# Этап 6.2. Object Storage Foundation

Цель: Подготовить безопасное хранение файлов и вложений.

Промпт для Codex:

Ты — senior fullstack engineer и SaaS architect.

Проект:
- Django + DRF backend;
- React + TypeScript frontend;
- Merchant CRM для бизнесов;
- JWT авторизация;
- PostgreSQL;
- Redis/Celery-ready architecture;
- apps: accounts, businesses, clients, crm, leads, scheduling, services, conversations, analytics, notifications, activities, automations, tasks, core.

Правило: не ломать существующую Merchant CRM, tenant filtering, business membership logic и текущие routes.
Перед изменениями сначала проанализируй структуру проекта и существующие файлы.
В конце дай список изменённых файлов, что сделано, как проверить, какие риски остались.

ЗАДАЧА:
Подготовить file/media storage foundation.

Сделать:
1. Проверить текущие MEDIA settings.
2. Добавить optional S3-compatible settings через env.
3. Для dev оставить local media.
4. Подготовить model/file upload safety helpers.
5. Ограничить доступ к private files через backend endpoint, если есть чувствительные файлы.

ENV:
USE_S3=false
AWS_ACCESS_KEY_ID=
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
AWS_STORAGE_BUCKET_NAME=
AWS_S3_ENDPOINT_URL=
AWS_S3_REGION_NAME=

НЕ ДЕЛАТЬ:
- миграцию всех файлов;
- сложный CDN;
- paid provider integration.

КРИТЕРИИ:
- dev local media работает.
- S3 settings не ломают проект при пустых env.

ПРОВЕРКА:
python manage.py check
python manage.py test

# Этап 7.1. Internal Dev Tools Boundary

Цель: Подготовить отдельную границу для будущих developer tools, но не реализовывать их.

Промпт для Codex:

Ты — senior fullstack engineer и SaaS architect.

Проект:
- Django + DRF backend;
- React + TypeScript frontend;
- Merchant CRM для бизнесов;
- JWT авторизация;
- PostgreSQL;
- Redis/Celery-ready architecture;
- apps: accounts, businesses, clients, crm, leads, scheduling, services, conversations, analytics, notifications, activities, automations, tasks, core.

Правило: не ломать существующую Merchant CRM, tenant filtering, business membership logic и текущие routes.
Перед изменениями сначала проанализируй структуру проекта и существующие файлы.
В конце дай список изменённых файлов, что сделано, как проверить, какие риски остались.

ЗАДАЧА:
Зафиксировать архитектурную границу: parser, landing generator и outreach не входят в public product core.

Сделать:
1. Добавить docs/internal-tools-architecture.md.
2. Описать, что internal tools живут отдельно:
   - parser
   - landing generator
   - developer outreach
3. Добавить только docs, не backend/frontend код.
4. Указать, как internal tools могут читать/писать данные через API или отдельную БД позже.

НЕ ДЕЛАТЬ:
- models prospects;
- parser code;
- landing generator code;
- outreach UI.

КРИТЕРИИ:
- документ есть.
- product core не изменён.

ПРОВЕРКА:
Нет технической проверки, кроме git diff.

# Этап 8.1. Final Smoke Test and Regression Pass

Цель: Провести общий контроль качества после нескольких этапов.

Промпт для Codex:

Ты — senior fullstack engineer и SaaS architect.

Проект:
- Django + DRF backend;
- React + TypeScript frontend;
- Merchant CRM для бизнесов;
- JWT авторизация;
- PostgreSQL;
- Redis/Celery-ready architecture;
- apps: accounts, businesses, clients, crm, leads, scheduling, services, conversations, analytics, notifications, activities, automations, tasks, core.

Правило: не ломать существующую Merchant CRM, tenant filtering, business membership logic и текущие routes.
Перед изменениями сначала проанализируй структуру проекта и существующие файлы.
В конце дай список изменённых файлов, что сделано, как проверить, какие риски остались.

ЗАДАЧА:
Провести regression pass без добавления нового функционала.

Сделать:
1. Запустить backend checks/tests.
2. Запустить frontend build.
3. Проверить login flows:
   - platform_admin -> /platform
   - business_owner -> merchant dashboard
4. Проверить key merchant pages:
   - dashboard
   - clients
   - leads
   - appointments/calendar
   - services
   - analytics
5. Проверить, что platform routes не доступны merchant users.
6. Составить список найденных проблем.

НЕ ДЕЛАТЬ:
- новую разработку;
- рефакторинг;
- новые модули.

КРИТЕРИИ:
- есть отчёт по проверкам.
- если есть ошибки, исправить только их отдельными targeted changes.

ПРОВЕРКА:
python manage.py check
python manage.py test
cd frontend && npm run build

# 4. Базовые env-переменные по проекту

# Django
DJANGO_SECRET_KEY=
DJANGO_DEBUG=false
DJANGO_ALLOWED_HOSTS=localhost,127.0.0.1,api.neuroboost.kz
CORS_ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:5173,https://app.neuroboost.kz
DJANGO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS=http://localhost:5173,https://app.neuroboost.kz

# Database
DATABASE_URL=postgres://neuroboost_user:strong_password@postgres:5432/neuroboost
POSTGRES_DB=neuroboost
POSTGRES_USER=neuroboost_user
POSTGRES_PASSWORD=strong_password
POSTGRES_HOST=postgres
POSTGRES_PORT=5432

# Redis / Celery
REDIS_URL=redis://redis:6379/0
CELERY_BROKER_URL=redis://redis:6379/1
CELERY_RESULT_BACKEND=redis://redis:6379/2
CACHE_URL=redis://redis:6379/3

# AI
OPENAI_API_KEY=
OPENAI_MODEL=gpt-4.1-mini
OPENAI_TEMPERATURE=0.4

# Telegram
TELEGRAM_ENABLED=false
TELEGRAM_BASE_API_URL=https://api.telegram.org
TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET=

# WhatsApp / Meta placeholder
WHATSAPP_ENABLED=false
META_APP_ID=
META_APP_SECRET=
META_VERIFY_TOKEN=

# Email
EMAIL_HOST=
EMAIL_PORT=587
EMAIL_USE_TLS=true
EMAIL_HOST_USER=
EMAIL_HOST_PASSWORD=
DEFAULT_FROM_EMAIL=no-reply@neuroboost.kz

# Payments placeholder
PAYMENT_PROVIDER=
PAYMENT_PUBLIC_ID=
PAYMENT_SECRET_KEY=
PAYMENT_WEBHOOK_SECRET=

# Storage
USE_S3=false
AWS_ACCESS_KEY_ID=
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
AWS_STORAGE_BUCKET_NAME=
AWS_S3_ENDPOINT_URL=
AWS_S3_REGION_NAME=

# Sentry / Analytics
SENTRY_DSN=
SENTRY_ENVIRONMENT=production
POSTHOG_API_KEY=
POSTHOG_HOST=https://app.posthog.com

# Frontend
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8000/api
VITE_APP_NAME=NeuroBoost
VITE_APP_ENV=development
VITE_ENABLE_PLATFORM_ADMIN=true
VITE_ENABLE_AI_ASSISTANT=true
VITE_ENABLE_BOTS=true

# 5. Команды проверки после каждого этапа

# Backend
python manage.py check
python manage.py test

# Frontend
cd frontend
npm run build

# Manual smoke test
1. platform_admin -> /platform
2. business_owner -> merchant dashboard
3. business_owner cannot open /platform
4. Merchant CRM pages still work